**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_

О неотложных мерах по подготовке к пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка на территории

Екатерининского сельского поселения в 2025 году

В целях осуществления неотложных мер по предупреждению и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком в 2025 году, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения, территории и объектов поселения на период прохождения весеннего половодья в 2025 году (Приложение №1).

2. Администрации поселения, Муниципальному унитарному предприятию «Екатерининское коммунальное хозяйство», по согласованию руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Екатерининского сельского поселения:

- организовать постоянное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений (плотин, дамб и других объектов);

- определить зоны вероятных мест ледяных заторов на реках в период ледохода;

- обеспечить посты наблюдения надёжной связью с населением, объектами экономики, расположенными в зоне возможного затопления, и своевременное их оповещение об угрозе или начале затопления.

3. Утвердить план мобилизации техники на случай эвакуации людей и материальных ценностей из зоны затопления.

4. Для оперативного руководства работами в период весеннего половодья и ледохода создать постоянно действующую рабочую комиссию в составе:

Козлов Ю.И. – Глава Администрации Екатерининского поселения;

Хомюк В.П. – депутат Совета Екатерининского сельского поселения

(по согласованию);

Русс С.Э. – специалист Администрации Екатерининского поселения

(по согласованию);

Буторина И.М. – директор Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области Екатерининский дом-интернат имени В. П. Ярушкина (по согласованию);

Перепелкин В.А. – предприниматель (по согласованию);

Ланцевич А.Г. – предприниматель (по согласованию).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Екатерининского сельского поселения», обеспечить его размещение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления Екатерининского сельского поселения по адресу: https://ekaterininskoe-tarskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru

Глава Екатерининского

сельского поселения Ю.И. Козлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Екатерининского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2025 № \_\_

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения, территории и объектов Екатерининского сельского поселения

в период прохождения весеннего половодья в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Выполняемые мероприятия | сроки исполнения | ответственные исполнители |
| 1 | Обследование водозащитных дамб и проведение мероприятий по их усилению в наиболее опасных местах. | до 29.03.2025 | Администрация,  Муниципальное унитарное предприятие «Екатерининское коммунальное хозяйство», (по согласованию) |
| 2 | Контроль над местами несанкционированных переправ и переходов через р. Иртыш | с 29.03.2025 до окончания таяния льда | Администрация (рабочая комиссия) |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для предупреждения и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в период ледохода и весеннего половодья. | до 29.03.2025 | Администрация,  Муниципальное унитарное предприятие «Екатерининское коммунальное хозяйство», руководители учреждений, организаций, предприниматели (по согласованию) |
| 4 | Создание запасов ГСМ для привлечения средств и сил по предупреждению и ликвидации возможных ЧС | до 29.03.2025 | Администрация |
| 5 | Обследование дорог, дамб и водопропускных труб. Очистка от снега, льда проезжей части и обочин автомобильных дорог | в течение всего периода | Администрация,  Муниципальное унитарное предприятие «Екатерининское коммунальное хозяйство», руководители учреждений, организаций, предприниматели (по согласованию) |
| 6 | Определение и подготовка мест временного отселения населения и с/х животных, вывозка материальных ценностей из зон возможных подтоплений | до 29.03.2025 | Администрация, Екатерининский сельский дом культуры, Муниципальное унитарное предприятие «Екатерининское коммунальное хозяйство», Бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатерининская средняя общеобразовательная школа», Бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Екатерининский детский сад" Тарского муниципального района Омской области, Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области Екатерининский дом-интернат имени В. П. Ярушкина (по согласованию) |
| 7 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов о временном сезонном ограничении движения определенной категории транспортных средств по автодорогам поселения | до 29.03.2025 | Администрация |
| 8 | Информирование населения о складывающейся обстановке в период ледохода и весеннего половодья | в течение всего периода | Администрация |
| 9 | Предоставление информации в ЕДДС района о выполнении превентивных мероприятий, проблемных вопросах, состоянии обстановки | еженедельно, весь период | Администрация |